PROPOSAL PROYEK

SISTEM HELPDESK & MANAJEMEN ASET IT TERPADU
MRA GROUP

Modernisasi Layanan Pengguna (Helpdesk), Efisiensi Anggaran Sewa Aset IT, dan Akuntabilitas Operasional

Diajukan Kepada: Board of Directors (BOD) MRA Group
Dipersiapkan Oleh: Corporate IT Division MRA Group
Tanggal Pengajuan: Juni 2026
Status Dokumen: Final Proposal

# 1. Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan pertumbuhan unit bisnis MRA Group yang dinamis di sektor Retail, Media, F&B, dan Radio, kebutuhan akan pengelolaan layanan keluhan pengguna (IT Helpdesk) dan pelacakan aset IT (Laptop, Smartphone, Periferal) yang efisien menjadi sangat krusial. Proposal ini menawarkan solusi integrasi platform **IT Helpdesk & Asset Management** terpusat yang dirancang khusus untuk meningkatkan SLA (Service Level Agreement) operasional IT dan menekan kebocoran anggaran sewa perangkat.

[NILAI BISNIS UTAMA] Implementasi sistem ini diproyeksikan mampu menekan biaya sewa perangkat IT hingga 15% melalui transparansi visualisasi Plafond Anggaran bulanan unit bisnis.

# 2. Latar Belakang & Masalah Bisnis

Saat ini, Divisi IT MRA Group menghadapi beberapa kendala operasional utama:

Keterlambatan Penanganan Masalah: Keluhan pengguna seringkali tidak terpantau secara transparan, mengakibatkan SLA respon pertama terabaikan.

Ketidakakuratan Pelacakan Aset Sewa: Banyak perangkat sewa (rentals) yang sudah berakhir masa sewanya namun tetap terbayar karena tidak adanya sistem peringatan otomatis.

Risiko Keamanan Data Aset: IT Agent memiliki akses untuk langsung menghapus data inventaris tanpa adanya alur persetujuan (approval) berjenjang dari IT Admin.

Kesulitan Analisis Anggaran: Kurangnya dashboard visualisasi yang menyajikan proyeksi biaya sewa perangkat hardware bulanan per unit bisnis.

# 3. Solusi yang Diajukan & Arsitektur Sistem

Sistem IT Helpdesk & Manajemen Aset IT Terpadu adalah aplikasi web responsif berbasis React.js (Frontend) dan Node.js Express (Backend) dengan database PostgreSQL (Supabase). Solusi ini menghadirkan fitur-fitur:

Matriks SLA Tiket Terintegrasi: SLA dihitung otomatis sejak tiket berstatus OPEN dan dihentikan ketika Agent memberikan respon pertama.

Manajemen Aset (Sewa & Milik): Pencatatan spesifikasi lengkap, alur serah terima unit (BAST) digital, dan validasi expired sewa otomatis.

Dashboard Analisa Proyeksi Sewa: Chart interaktif (Line & Bar) untuk membandingkan proyeksi pengeluaran sewa tahunan vs plafond budget unit bisnis.

Delete Otorisasi & System Audit Log: Tindakan hapus oleh Agent harus disetujui Admin terlebih dahulu via Approvals HUD dan tercatat di audit log.

# 4. Visualisasi Alur Operasional & Penyelarasan Bisnis

## 4.1. Alur SLA & Incident Tiket

Gambar di bawah memvisualisasikan bagaimana tiket diproses guna memenuhi standar layanan operasional IT:

Gambar 4.1: Alur SLA Incident Tickets & Respon Agent

## 4.2. Penyelarasan Bisnis & TI (Business-IT Alignment)

Gambar di bawah menunjukkan kerangka penyelarasan bagaimana komponen teknis mendukung tujuan strategis bisnis MRA Group:

Gambar 4.2: Framework Penyelarasan Bisnis & TI MRA Group

# 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Proyek ini mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur cloud serverless (Vercel & Supabase) sehingga memiliki biaya lisensi software yang sangat minim:

| Kategori Pengeluaran | Deskripsi | Biaya (IDR) | Sifat Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengembangan Sistem | Internal IT Team Allocation (Design, Code, Test) | 75.000.000 | Satu Kali (CapEx) |
| Cloud Infrastructure | Vercel Pro Tier & Supabase Pro Database (Pooler) | 500.000 / bln | Rutin (OpEx) |
| Sertifikat SSL & Domain | Domain Korporat Secure SSL (mragroup.co.id) | 1.500.000 / thn | Rutin (OpEx) |
| Total Investasi Awal | Biaya setup awal tahun pertama | 82.500.000 | CapEx + OpEx 1st Year |

# 6. Dampak Bisnis & Kesimpulan

Dengan disetujuinya proposal proyek IT Helpdesk & Asset Management Terpadu ini, MRA Group akan memperoleh manfaat strategis berupa:

Efisiensi Anggaran Nyata: Mencegah pembayaran sewa berlebih untuk unit laptop/smartphone yang sudah pensiun/expired.

Kepuasan Pengguna Akhir: Meningkatkan SLA penanganan keluhan IT karyawan sehingga produktivitas operasional terjaga.

Keamanan & Akuntabilitas Data: Semua tindakan krusial (penghapusan) terekam secara jelas dalam log audit untuk audit internal IT.

Transparansi Laporan Eksekutif: Memudahkan jajaran direksi dalam menganalisa biaya sewa bulanan dan tahunan per unit bisnis secara real-time.

IT Operations Division MRA Group




___________________________
( IT Division Head )